UIMARANTOJEN JA UIMAPAIKKOJEN YLLÄPITOSOPIMUS

###### Osapuolet

###### Tilaaja:

Turun kaupungin Liikuntapalvelukeskus

Marjaana Risku, liikuntapaikkapäällikkö

Blomberginaukio 4, 20720 Turku

Puh.  050 5546 214

marjaana.risku@turku.fi

###### Tuottaja:

Turun Seudun Kuntatekniikka Oy

Linnankatu 31B

20100 TURKU

###### Sopimuksen kohde

Ylläpitosopimus koskee Liikuntapalvelukeskuksen hallinnoimia uimarantoja Ekvallassa, Ispoisissa ja Sorttamäessä sekä uimapaikkoja Moikoisissa, Maarian hiekkakuopalla ja Brinkhallissa.

###### Sopimuksen kesto

Sopimus on voimassa 1.1.–31.12.2013.

Ympärivuotiseen työhön kuuluu uimarantojen leikkivälineiden ja pelastusvälineiden turvatarkastukset.

Intensiivisen ylläpidon kausi on 20.5.–1.9.2013. Intensiivisen ylläpidon kauteen kuuluvat työt on lueteltu tämän sopimuksen kohdassa 4. Intensiivisen ylläpidon kaudella aikana uimarannoista pidetään yllä liitteen 1 mukaisia uimarantakohtaisia lomakkeita.

Uimarantojen tulee olla avattavassa kunnossa viimeistään 31.5.2013.

- Intensiiviseen sopimukseen kuuluvat työt:

Ekvalla

- kevätsiivous

- hiekka-alueen lanaus viikoittain

- kaislojen poisto 31.5.2013 mennessä

- pelastusvälineiden sekä ilmoitustaulun kunnon tarkastukset viikoittain

- sukellukset (1 kertaa/kesä)

- Liikuntapalvelukeskus huolehtii kuntovälineiden, pelipöydän ja äänimajakan kunnossapidosta

- viikoittainen puhtaanapito ja roska-astioiden tyhjennys (60 l)

- Leikkivälineiden ja kulkuramppien tarkistus viikoittain

- Turvaköyden asennus ohjeiden mukaisesti sekä turvaköyden poisto

Ispoinen

- kevätsiivous

- hiekka-alueen lanaus viikoittain

- pelastusvälineiden sekä ilmoitustaulun kunnon tarkastukset viikoittain

- sukellukset (1 kertaa/kesä)

- leikkivälineiden tarkastus viikoittain

- Turvaköyden asennus ohjeiden mukaisesti sekä turvaköyden poisto

Sorttamäki

- kevätsiivous

- hiekka-alueen lanaus viikoittain

- kaislojen poisto 31.5.2013 mennessä

- pelastusvälineiden sekä ilmoitustaulun kunnon tarkastukset viikoittain

- sukellukset (1 kertaa/kesä)

- leikkivälineiden tarkastus viikoittain

- turvaköyden asennus ohjeiden mukaisesti ja poisto

- tien lanaus tarvittaessa

Uimapaikat: Moikoinen, Maarian hiekkakuoppa ja Brinkhall

- kevätsiivous

- viikoittainen puhtaanapito ja roska-astioiden tyhjennys (60 l)

- sukellukset (1 kertaa/kesä)

- pelastusvälineiden sekä ilmoitustaulun kunnon tarkastukset viikoittain

Muuta

Roska-astiat (600 l), wc-vaunut ja Bajamajat hoitaa kokonaisuudessaan Tilaaja. Ennen turvaköyden asentamista Tuottaja ottaa yhteyttä Tilaajaan.

- Sopimushinta

Tuottaja laskuttaa tämän sopimuksen kohdassa 4. luetelluista töistä yhteensä 21.000 euroa (alv 0%).

Mahdolliset lisätyöt (hiekan lisäys, lisäsukellukset, lisälanaukset, leikkivälineiden korjaukset sekä Ekvallan betoniluiskan tolppien asennus/poisto/korjaustyöt) sekä ilkivallasta johtuvat korjaus- ja siivoustyöt sovitaan ja laskutetaan erikseen.

###### Laskutus

Tuottaja laskuttaa sopimuksen mukaiset ylläpitotyöt sekä mahdolliset lisätyöt kaksi kertaa vuodessa. Maksuehto 30 pv/netto. Tuottaja toimittaa Tilaajalle raportin kustannuksista ja uimarantakohtaiset lomakkeet kaksi kertaa vuodessa (3.8. ja 10.12. loppuraportti).

Turussa xx.xx.xxxx

Turun kaupungin 		Turun Seudun Kuntatekniikka Oy

Liikuntapalvelukeskus

Arto Sinkkonen		Annette Backholm

liikuntapalvelujohtaja		työpäällikkö

Liitteet: Liite1 - uimarantakohtaiset lomakkeet